###### ZP.271.1.1.2023                                      				       Załącznik nr 7 do SWZ

###### Ogłoszenie BZP nr 2023/BZP 00040550/01 z dnia 2023-01-18

###### UMOWA WZÓR

###### Zawarta w dniu ……………………………….. 2023 roku w Klembowie pomiędzy:

###### Gminą Klembów – Urzędem Gminy w Klembowie, z siedzibą w Klembowie przy ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, NIP: 1251333656, REGON: 550668150,

###### reprezentowaną przez: Wójta Gminy Klembów – Pana Rafała Mathiaka

###### przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Klembów – Pani Małgorzaty Zagroby

###### zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

###### a

###### firmą ………………………… z siedzibą w ……………………, NIP: ………………………,

###### reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………….

###### zwanym w dalszej części umowy  „WYKONAWCĄ”,

###### zwanymi łącznie w dalszej części umowy  „STRONAMI”.

###### Podstawę zawartej umowy stanowi przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, nr postępowania: ZP.271.1.1.2023, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na mocy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.).

###### PRZEDMIOT UMOWY

###### §1

###### 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odc. od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł.

###### 2. Wykonana dokumentacja powinna zawierać:

###### 1) mapę do celów projektowych;

###### 2) dokumentację geodezyjno - kartograficzną w zakresie opracowania map, zawierającą projekty podziału nieruchomości, niezbędną do prawidłowego wydzielenia działek i złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz ustalenie granic pasa drogowego;

###### 3) dokumentację geotechniczną;

###### 4) projekt budowlany drogowy i projekt wykonawczy drogowy wraz z odwodnieniem, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonany zgodnie          z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej;

###### 5) projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli wystąpią kolizje;

###### 6) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu;

###### 7) przedmiary i kosztorysy inwestorskie;

###### 8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

###### 3. Wykonawca złoży Zamawiającemu dokumentację w następującej ilości egzemplarzy:

###### 1) w formie pisemnej:

###### a) mapę do celów projektowych – 4 egz.,

###### b) dokumentację geodezyjno - kartograficzną w zakresie opracowania map, zawierającą projekty podziału nieruchomości, niezbędną do prawidłowego wydzielenia działek i złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz ustalenie granic pasa drogowego – 4 egz.,

###### c) dokumentację geotechniczną – 4 egz.,

###### d) projekt budowlany drogowy i projekt wykonawczy drogowy wraz z odwodnieniem, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonany zgodnie          z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej – 4 egz.,

###### e) projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli wystąpią kolizje – 4 egz.,

###### f) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.,

###### g) przedmiary i kosztorysy inwestorskie – 2 egz.,

###### h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.;

###### 2) w formie elektronicznej – zapisanej w formacie otwieranym przez ogólnodostępne aplikacje oraz w wersji elektronicznej edytowalnej – na nośniku CD/DVD.

###### 4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zakresem projektów (zwanym „dokumentacją”) i ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do umowy.

###### 5. Zamawiający szacuje łączną liczbę działek do podziału w ilości około 150 sztuk.

###### §2

###### 1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawidłowo wykonany przedmiot umowy w całości, tj. skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację, jak i podlegające przekazaniu inne dokumenty.

###### 2. Co kwartał (raz na trzy miesiące) Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raport    w formie pisemnej ze stanu zaawansowania przedmiotu umowy.

# 3. Na podstawie zawartej umowy między Gminą Klembów a Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich (Umowa nr 41/I.1/2022/PR z dnia 8.11.2022r.) w sprawie pomocy rzeczowej oraz określenia ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok. 38+648 do km ok. 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, na podstawie wykonanej dokumentacji Wykonawca uzyska decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej    w imieniu i na rzecz Województwa Mazowieckiego. Wykonawca uzyska wszelkie decyzje administracyjne, pozwolenia, opinie i uzgodnienia niezbędne w procesie projektowym oraz ostateczną decyzję wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na mocy pełnomocnictwa do konkretnych czynności prawnych, udzielonego przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

###### 4. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego z częstotliwością jeden raz na miesiąc na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia czynności odbioru końcowego, który w szczególności obejmował będzie:

###### 1) nadzór nad zdolnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych;

###### 2) wyjaśnienie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych    w toku realizacji przedmiotu umowy, poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowienia rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową;

###### 3) uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej               w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych                       i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej;

###### 4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych;

###### 5) udział w naradach i radach technicznych;

###### 6) wprowadzenie zmian, rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego.

###### OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

###### §3

###### 1. Obowiązki Zamawiającego:

###### 1) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy;

###### 2) Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

###### 3) Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wszystkich niezbędnych informacji dotyczących obiektu, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;

###### 4) Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia Wykonawcy wstępu na teren, na którym mają zostać wykonane roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji;

###### 5) Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru wykonanej dokumentacji.

###### 2. Obowiązki Wykonawcy:

###### - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami określającymi wymagania techniczne dotyczące realizacji obiektów budowlanych oraz zgodnie                     z zaleceniami Zamawiającego.

###### 3. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do:

###### 1) uzyskania w imieniu Zamawiającego (Województwa Mazowieckiego) decyzji                    o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

###### 2) opracowania Zamawiającemu w terminie do … dni od dnia zawarcia umowy koncepcji projektowej drogi/dróg;

###### 3) wykonania dokumentacji z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne w zakresie niezbędnym dla uzyskania celu, któremu one służą;

###### 4) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt pomiarów i ekspertyz niezbędnych do wykonania dokumentacji, a nie będących w posiadaniu Zamawiającego;

###### 5) przekazania dokumentacji wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, zawierającej wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie                    i uzgodnienia, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy, posiadającej oświadczenie Wykonawcy podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań;

###### 6) bieżącej współpracy z Zamawiającym i dokonywania uzgodnień z jego przedstawicielami;

###### 7) każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym treści i zakresu informacji związanych 
z przedmiotem umowy w przypadku zamiaru ich wykorzystywania do celów reklamowych 
i statystycznych.

###### 4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wykazu pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

###### §4

###### 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne informacje konieczne dla należytego wykonania dokumentacji, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

###### 2. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań dokumentacji z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

###### 3. W odniesieniu do rozwiązań zawartych w dokumentacji Wykonawca odpowiada za ich zgodność z parametrami inwestycji uzgodnionymi z Zamawiającym lub zawartymi                w przepisach techniczno-budowlanych i normach.

###### 4. Zakończenie wykonania dokumentacji Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie.

###### 5. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy           w Klembowie, ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę protokołu przekazania dokumentacji, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

###### 6. Wykonawca opatrzy przekazywaną dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

###### 7. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji przystąpi do czynności odbioru, które zakończą 
się w terminie do 14 dni, podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub zwrotem dokumentacji z podaniem uzasadnienia przyczyn odmowy odbioru i terminem wykonania poprawek lub uzupełnień. Wykonawca poprawki i uzupełniania wykona w ramach wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy.

###### 8. Postanowienie ust. 5–7 stosuje się w przypadku przekazania przez Wykonawcę dokumentacji po dokonaniu poprawek lub jej uzupełnień.

###### 9. Postanowienia ust. 7 nie wyłączają uprawnienia Zamawiającego do zgłoszenia wad lub potrzeby uzupełnień dokumentacji, jeżeli ujawniły się one po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji.

###### 10. Wykonawca oświadcza, że:

###### 1) dokumentacja, powstała w trakcie wykonywania umowy lub będąca jej wynikiem, będzie oryginalna, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będzie naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób;

###### 2) nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, które uniemożliwiłyby ich nabycie przez Zamawiającego;

###### 3) wykonana dokumentacja będzie wolna od wad.

###### 11. Wykonawca przenosi na Zamawiającego oraz na Województwo Mazowieckie (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie), z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu przekazania, autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, na następujących polach eksploatacji:

###### 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

###### 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

###### 3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie                        i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

###### 12. Wykonawca przenosi na Zamawiającego oraz na Województwo Mazowieckie (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie) prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowań dokumentacji oraz prawo wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawo korzystania i rozporządzania          z dokumentacji.

###### 13. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy przekazanej dokumentacji.

###### 14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby którym przysługują osobiste prawa autorskie do dokumentacji, nie będą wykonywać swoich praw w sposób uniemożliwiający wykorzystywania praw do dokumentacji przez Zamawiającego i Województwo Mazowieckie (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie).

###### §5

###### 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie robót, dostaw lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

###### 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia oraz ich zmian.

###### 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w zawieranych umowach z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższe niż 30 dni od daty podpisania protokołów odbioru pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

###### 4. Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy żądane przez nich należne wynagrodzenie, o ile Wykonawca nie zgłosi uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,             w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania zapłaty.

###### 5. Zamawiający nie będzie dokonywał płatności na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy przekroczą one wartość umowy z Wykonawcą.

###### 6. Zamawiający dokona potrącenia wypłaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

###### 7. W przypadku zawierania umów przez Wykonawcę z podwykonawcami oraz przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie stosowanie postanowień §5 w umowach z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.

###### §6

###### 1. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i zobowiązany jest je usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego.

###### 2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają w stosunku 
do Wykonawcy dokumentacji wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót     z tytułu rękojmi za roboty wykonane na podstawie tej dokumentacji.

###### TERMINY

###### §7

###### 1. Okres realizacji przedmiotu umowy: 18 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia          (od dnia zawarcia umowy).

###### 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonany przedmiot umowy w całości, zgodnie     z terminem określonym powyżej wraz z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

###### WYNAGRODZENIE l WARUNKI PŁATNOŚCI

###### §8

###### 1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości … zł netto + VAT: …%, tj. … zł brutto (słownie brutto: ……………………………………………………………………………………….....).

###### 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w płatnościach częściowych, tj.:

###### 1) 100 000,00 zł brutto – po dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

###### 2) pozostała kwota wynagrodzenia umownego brutto – po uzyskaniu prawomocnej decyzji    o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

###### 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkich obowiązków wskazanych w umowie i nie będzie zmieniane przez cały okres jej obowiązywania. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wynagrodzenia.

###### 4. Kwota określona w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania niniejszej umowy, wykonania wszystkich obowiązków określonych w umowie, w tym obowiązku wskazanego w § 1 ust. 3 oraz z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, autorskich praw zależnych oraz prawa wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji, na wymienionych w § 4 ust. 11 i 12 polach eksploatacji oraz z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.

###### 5. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi końcową fakturą wystawioną po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty określonej    w ust. 1.

###### 6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ………………………………………………………...........

###### Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

###### 7. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, której podstawą będzie protokół odbioru dokumentacji podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Gmina Klembów, adres:    05-205 Klembów, ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38, NIP: 1251333656; Odbiorca: Urząd Gminy w Klembowie, adres: 05-205 Klembów, ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38.

###### 8. Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na numer rachunku bankowego Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

###### 9. Błędnie wystawiona faktura, niezałączenie do faktury podpisanego protokołu odbioru, skutkują przesunięciem 30-dniowego terminu płatności, o którym mowa w ust. 8, w ten sposób, że będzie on liczony od dnia doręczenia poprawionego lub brakującego dokumentu lub prawidłowo wystawionej faktury.

###### 10. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności wobec podwykonawców obciążają Wykonawcę.

###### 11. Wykonanie usług przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie może            w żaden sposób skutkować powiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w ust 1.

###### 12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na jego wniosek w przypadku:

###### 1) zmiany kosztów związanych z realizacją umowy;

###### 2) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

###### 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejszą Umowę;

###### 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,      o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejszą Umowę;

###### 5) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę        (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207),

###### - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

###### 13. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 12 pkt 1 Umowy jest złożenie przez Wykonawcę umotywowanego wniosku i jego akceptacja przez Zamawiającego, przy czym odmowa akceptacji wniosku wymaga uzasadnienia.

###### 14. Zgodnie z art. 439 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy                 w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją umowy, o których mowa w ust. 12 pkt 1:

###### 1) wskaźnikiem zmiany kosztów związanych z realizacją umowy będzie informacja zawarta w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwanego dalej jako „Prezes GUS”) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2023 r. w stosunku do I kwartału 2023 r. (zwany dalej „Wskaźnikiem”), który zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";

###### 2) Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2023 r.                w stosunku do I kwartału 2023 r. wyniósł co najmniej 110,0 (wzrost cen o 10,0%);

###### 3) Wykonawca jest zobowiązany do:

###### a) wskazania we wniosku, o którym mowa w ust. 13, za jaki etap realizacji umowy żąda    zmiany wysokości wynagrodzenia,

###### b) zawarcia we wniosku, o którym mowa w ust. 13, szczegółowych kalkulacji obrazujących, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego Wskaźnika wpłynęła na koszty realizacji etapu Umowy;

###### 4) Wykonawca może żądać zmiany wysokości wynagrodzenia wyłącznie za etap realizacji Umowy, który nie został jeszcze rozliczony;

###### 5) Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 13, w terminie   7 dni od podpisania protokołu odbioru etapu realizacji umowy;

###### 6) Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia za dany etap realizacji Umowy i podejmie decyzję o zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania zmiany przedstawiając swoje stanowisko.

###### 15. Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa   w Umowie, nie może przekroczyć kumulatywnie 5% wysokości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.

###### 16. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej Umowy w formie pisemnego aneksu na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

###### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

###### §9

###### 1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez dodatkowego wezwania, w następujących przypadkach:

###### 1) jeżeli nastąpi likwidacja lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy;

###### 2) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy;

###### 3) jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

###### 4) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni, chyba że przerwa w realizacji przedmiotu umowy spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej lub nastąpiła na skutek decyzji właściwych organów administracyjnych;

###### 5) jeżeli Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w umówionym terminie;

###### 6) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sumę większą niż 5% wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1.

###### 2. Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy.

###### 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia tych okoliczności.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

###### 4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a zwłoka w płatności faktur wynosi więcej niż 60 dni. Przed odstąpieniem od umowy Wykonawca zobowiązany jest wezwać Zamawiającego do zapłaty wyznaczając mu co najmniej 14-dniowy termin do zapłaty.

###### 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie niniejszego paragrafu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy.

###### KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

###### §10

###### 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

###### 1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 7 ust. 1,                 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

###### 2) zwłokę w okresie rękojmi, w usuwaniu wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony przez Zamawiającego do usunięcia wad; termin zwłoki liczony będzie:

###### - od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;

###### 3) zwłokę w opracowaniu koncepcji projektowej drogi/dróg, określonej w § 3 ust. 3 pkt 2,     w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

###### 4) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1;

###### 5) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust.1;

###### 6) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto umowy zawartej                          z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień uchybienia terminu;

###### 7) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                               o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego   w § 8 ust. 1;

###### 8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1;

###### 9) nieprzekazanie Zamawiającemu wykazu pracowników w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

###### 10) w przypadku niezatrudniania przez Wykonawcę pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia warunku;

###### 11) w przypadku nie przedstawienia co kwartał Zamawiającemu raportu w formie pisemnej ze stanu zaawansowania przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

###### 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

###### 3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, nie może przekroczyć 30% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy.

###### 4. Kary umowne mogą być sumowane oraz naliczane wielokrotnie.

###### 5. Kary umowne wskazane powyżej nie wygasają z chwilą odstąpienia od umowy i mogą zostać naliczone przez Zamawiającego także po wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy.

###### 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

###### 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych do pełnej wysokości                      z wystawianej przez Wykonawcę faktury końcowej. W przypadku nie wystawienia faktury, zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.

###### ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

###### §11

###### 1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich związane z realizacją umowy.

###### 2. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w pełnym zakresie kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub wad przedmiotu umowy.

###### §12

###### 1. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie obowiązywania Umowy osób wykonujących czynności opisane w Rozdziale XXIV SWZ.

###### 2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace związane z realizacją przedmiotu Umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

###### 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów      i dokonywania ich oceny;

###### 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

###### 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności serwisu i wsparcia technicznego.

###### 3. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:

###### 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

###### 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, imię i nazwisko powinny być możliwe do zidentyfikowania;

###### 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

###### 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

###### 4. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych w ust. 1.

###### 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie w tym zakresie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

###### ZMIANY W TREŚCI UMOWY

###### §13

###### 1. Przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie terminu realizacji, wykonania przedmiotu umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności        w postaci Aneksu, w następujących przypadkach:

###### 1) niedotrzymania terminów ustawowych przez inne jednostki samorządu terytorialnego lub organów administracji państwowej podczas wydawania decyzji, opinii, uzgodnień, związanych z realizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz konieczności wystąpienia do właściwego Ministra w sprawach odstępstwa od aktualnych warunków technicznych;

###### 2) jeżeli wystąpią przyczyny, które będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności konieczność zmian dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

###### 3) jeżeli wystąpi opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej;

###### 4) wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

###### 5) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron.

###### 2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy osobie trzeciej.

###### ZAWIADOMIENIA

###### §14

###### 1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku        z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane drogą elektroniczną, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym.

###### 2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy poczty elektronicznej podane przez Strony:

###### - ze strony Zamawiającego: e-mail:…………………………………………………………...

###### - ze strony Wykonawcy: e-mail:………………………………………………………………

###### Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca siedziby lub danych kontaktowych. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca siedziby lub danych kontaktowych, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub adresy poczty elektronicznej, strony uznają za doręczone.

###### 3. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi,                   z zastrzeżeniem ust. 2.

###### KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

###### §15

###### Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

###### 1. Administratorem danych osobowych jest: Gmina Klembów - Urząd Gminy w Klembowie, ul. Generała Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

###### 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@klembow.pl.

###### 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odc. od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, nr postępowania: ZP.271.1.1.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na mocy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

###### 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

###### 5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania     o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

###### 6. Obowiązek podania przez osobę fizyczną biorącą udział w postępowaniu danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym                  w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

###### 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma:

###### 1) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

###### 2) prawo do sprostowania danych osobowych z zastrzeżeniem, że nie może to skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

###### 3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                  z zastrzeżeniem, że nie ma ono zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

###### 8. Osoba, której dane są przetwarzane przez Urząd ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.

###### 9. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje:

###### 1) prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

###### 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

###### 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

###### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

###### §16

###### 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

###### 2. Strony zobowiązują się interpretować postanowienia niniejszej umowy w sposób zmierzający do zapewnienia partnerskiej współpracy między nimi. Spory powstałe                w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Strony przede wszystkim w drodze polubownej.

###### 3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

###### 4. Do celów interpretacji obowiązuje następująca hierarchia dokumentów:

###### 1) Umowa;

###### 2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);

###### 3) Zakres projektów (zwany łącznie „dokumentacją”);

###### 4) Oferta Wykonawcy;

###### 5) Inne dokumenty stanowiące część umowy.

###### 5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

###### §17

###### Załączniki stanowiące integralną część umowy:

###### 1) Dokumentacja;

###### 2) Oferta Wykonawcy z dnia ………..;

###### 3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

###### ZAMAWIAJĄCY:						 WYKONAWCA: